鹿联 Viral Suite — 业务场景功能闭环审查报告

审查日期: 2026-05-06
审查目标: 验证代码是否能完整支撑用户描述的核心业务场景
场景 A: TikTok/FB/IG 完整闭环（授权→分析→策略→素材→编辑→排期→发布）
场景 B: 小红书简化流程（分析→素材→排期→导出，无授权无发布）

一、场景 A: TK/FB/IG 完整闭环 — 功能完整性检查

用户期望的流程

[1] 授权账户 → [2] 输入类目+需求 → [3] 市场分析 → [4] AI策略 → [5] 伪原创素材 → [6] 客户修改 → [7] 同行发布时间分析 → [8] 一周排期 → [9] 客户确认 → [10] 定时发布

逐环节验证

[1] 授权账户 ✅ 已实现

实现位置: artifacts/api-server/src/routes/oauth.ts + lib/oauth/tiktok.ts + lib/oauth/meta.ts

| 平台 | 授权方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TikTok | 直接 OAuth 2.0（code→token 交换，含自动刷新） | ✅ |
| Facebook | Meta Graph OAuth 2.0（含 page 选择） | ✅ |
| Instagram | Meta Graph OAuth 2.0（通过 FB page 关联） | ✅ |
| Ayrshare | API Key（fallback，三平台共用） | ✅ |

安全状态: OAuth State 已改为 DB 表存储（上次修复），支持多实例 ✅

[2] 输入类目信息和需求 ✅ 已实现

实现位置: - artifacts/api-server/src/services/autoOnboarding.ts — 自动 niche 发现 + 竞品加载 - artifacts/api-server/src/routes/strategy.ts — 策略生成接口接受 niche/region/customRequirements - artifacts/api-server/src/services/strategyGenerator.ts — 策略卡片生成

可输入参数:

{
  platform: "tiktok" | "instagram" | "facebook",
  niche: "美妆",           // 行业类目
  region: "MY",            // 目标地区
  customRequirements: "...", // 额外需求描述
  competitorPostIds: [1,2,3], // 指定参考的竞品帖子
  accountIds: [1,2]        // 指定关联的授权账号
}

[3] 市场分析 ✅ 已实现

实现位置: - artifacts/api-server/src/routes/marketData.ts - artifacts/api-server/src/services/viralContext.ts - artifacts/api-server/src/services/tikhubScraper.ts

| 数据源 | 平台 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TikHub trending | TikTok | ✅ 真实数据 |
| Meta Ad Library | FB/IG | ✅ 真实数据（需 FACEBOOK_ACCESS_TOKEN） |
| 竞品帖子聚合 | 全平台 | ✅ 从 competitor_posts 表聚合 |
| 热点话题缓存 | XHS | ✅ 24h 缓存 |
| 用户风格画像 | 全平台 | ✅ 从 contentProfile + styleProfile 加载 |

关键实现: viralContext.ts 的智能加权算法 - 用户”⭐ 精选”的帖子 → +8 分（最高优先级） - 自动判定为 viral 的帖子 → +3 分 - niche 关键词匹配 → +1 分/关键词 - popularity 对数加权 → Math.log10(likes + 10)

[4] AI 分析出新策略 ✅ 已实现

实现位置: artifacts/api-server/src/services/strategyGenerator.ts

策略卡片 StrategyCard 包含以下字段：

{
  theme: string,              // 主题
  hookFormula: string,        // 钩子公式
  scriptOutline: [...],       // 脚本分镜（含对话+时长）
  voiceoverScript: string,    // 配音脚本
  bgmStyle: "upbeat"|...,     // BGM 风格
  bgmReason: string,          // 选 BGM 的理由
  estimatedDuration: number,  // 预估时长
  aspectRatio: "9:16"|...,    // 推荐比例
  hashtags: string[],         // 推荐标签
  bestPostingTime: string,    // 最佳发布时间 ✅
  referenceCompetitors: [...],// 参考竞品说明
  reasoning: string[],        // AI 推理过程
  targetAudience: string,     // 目标受众
  coverPrompt: string,        // 封面图提示词 ✅
  bodyDraft: string,          // 正文草稿
}

niche 相关性评分: 通过 NICHE_SYNONYMS 同义词扩展 + 多维度打分（标题/描述/标签/音乐/账号名匹配），确保策略与行业高度相关。

平台差异化: PLATFORM_PRESETS 为每个平台定制： - TikTok: 9:16, 前3秒钩子, 节奏紧凑 - Instagram: 1:1, 高质感视觉, 故事弧线 - Facebook: 16:9, 对话感问句, 引发评论

[5] 伪原创素材生成 ✅ 已实现（多模态）

文案改写: routes/ai.ts /ai/rewrite - 注入 viralContext（竞品爆款上下文） - 平台差异化 prompt - GPT-4o-mini，JSON 输出

视频生成: routes/videoGen.ts - /ai/generate-video-plan — 先生成创意 brief（预览，不扣费） - /ai/generate-video — 确认后异步生成（Seedance API） - 流程: Seedance 出原片 → ffmpeg 烧字幕 → 上传对象存储 - 支持 t2v（文生视频）和 i2v（图生视频） - Lite tier: 0.025元/秒 @ 720p - Pro tier: 0.05元/秒 @ 1080p

图片生成: routes/ai.ts /ai/generate-image - 即梦 Seedream 5.0-lite（默认） - ComfyUI GPU fallback（自定义工作流） - AI 布局 collage（多图拼接） - 竞品图片分析 + 风格模仿

TTS 配音: schema/content.ts 已含 ttsAudioUrl 字段

[6] 客户自定义修改 ✅ 部分实现

已有能力: | 功能 | 接口 | 状态 | |——|——|——| | 全文改写 | /ai/rewrite | ✅ | | 单条排期微调 | /ai/refine-schedule-item | ✅ | | 标题生成 | /ai/generate-title | ✅ | | 标签生成 | /ai/generate-hashtags | ✅ | | 敏感词检测 | /ai/check-sensitivity | ✅ | | AI 助手对话 | /ai/guide | ✅ | | 内容更新 | PATCH /content/:id | ✅ |

缺失能力: | 功能 | 说明 | 严重程度 | |——|——|———| | 可视化编辑器 | 所见即所得修改文案/替换图片/调整时间 | 🟡 P1 | | 策略→素材一键流转 | 策略卡片不能直接创建内容草稿 | 🔴 P0 | | 素材版本管理 | 修改历史/回滚 | 🟡 P2 |

[7] 同行发布时间分析 ✅ 已实现

实现位置: artifacts/api-server/src/services/planGenerator.ts

PEAK_TIMES 常量（基于行业大数据）:

{
  xhs:      ["10:00", "12:30", "20:00", "21:30"],
  tiktok:   ["12:00", "19:00", "21:00"],
  instagram: ["09:00", "12:00", "19:00"],
  facebook:  ["08:00", "13:00", "20:00"],
}

planGenerator 会根据 frequency 自动分配最佳发布时间： - daily: 每天1条，共7条 - twice-daily: 每天2条，共14条 - every-other-day: 隔天1条，共4条 - weekly-3: 一周3条（周一/周三/周六）

[8] AI 自动排版一周内容 ✅ 已实现

实现位置: artifacts/api-server/src/services/planGenerator.ts

输出格式 PlanItem[]:

{
  dayOffset: 0,        // 0=周一
  time: "12:00",       // 发布时间
  title: "...",        // 标题
  body: "...",         // 正文
  tags: ["..."],       // 标签
  imagePrompt: "...",  // 配图提示词
  topic: "...",        // 主题
}

AI 注入: planGenerator 会调用 OpenAI，注入： - viralPromptBlock（竞品爆款上下文） - viralHashtags（高频标签） - platformGuide（平台规范） - PEAK_TIMES（最佳发布时间）

[9] 客户确认 → [10] 定时发布 🔴 断点

问题: planGenerator 返回 PlanItem[] 后，没有一键将排期表转化为定时发布任务的接口。客户需要手动逐条创建 schedule。

当前创建 schedule 的方式: POST /content/:id/schedule — 单条内容 + 单条时间创建 schedule。这意味着用户需要： 1. 对 plan 中的每一条 PlanItem 调用内容创建 API 2. 对每一条创建的内容调用 schedule API 3. 指定 accountId 和 scheduledAt

这个流程对于 7-14 条排期内容来说体验极差。

二、场景 B: 小红书简化流程 — 功能完整性检查

用户期望的流程

[1] 同行分析 → [2] 伪原创素材 → [3] 推荐排期表 → [4] 客户下载发布

逐环节验证

[1] 同行分析 ✅ 已实现

实现位置: artifacts/api-server/src/routes/xhs.ts + routes/competitors.ts

| 数据源 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TikHub | XHS 笔记搜索 | ✅ |
| RapidAPI | xiaohongshu-all-api | ✅ |
| AutoDL | 自建爬虫代理 | ✅ |

竞品分析覆盖：标题/描述/互动数据/标签/封面图提取

[2] 伪原创素材 ✅ 已实现

文案: /ai/rewrite 支持 platform=xhs - 小红书专用 prompt: “首图打动人 + 标题留钩子 + emoji 节奏” - 标题 ≤20 字带 emoji - 正文 200~400 字+表情+段落 - 3~6 个 #话题

图片: /ai/generate-image 支持 platform=xhs - 即梦 Seedream 3:4 比例 - AI collage 布局

注意: XHS 不支持视频生成直接发布（因为无授权），但视频素材可以生成后下载手动上传。

[3] 推荐排期表 ✅ 已实现

planGenerator 支持 platform=xhs: - PEAK_TIMES: ["10:00", "12:30", "20:00", "21:30"] - 频率选项同 TK/FB/IG

[4] 客户下载发布 🔴 断点

问题: 缺少”打包导出”功能。当前： - content 表有 imageUrls 和 videoUrl — 素材链接存在 - 但无”一键下载图文包”或”导出 XHS 发布格式”的接口 - 用户需要手动右键保存图片 + 复制文案

三、关键断点总览

| # | 断点 | 影响场景 | 严重程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排期表→定时发布 无批量接口 | A | 🔴 P0 | planGenerator 返回 PlanItem[]，但无 /schedules/bulk 一键导入。用户需逐条手动创建 7-14 条 schedule |
| 2 | 策略→素材 无一键流转 | A | 🔴 P0 | strategy/generate 返回 StrategyCard，但无 /content/from-strategy 接口直接创建内容草稿。用户需手动把策略信息填入素材生成表单 |
| 3 | 小红书内容无打包导出 | B | 🔴 P0 | XHS 内容不能定时发布，但缺少”导出图文包”功能，客户无法便捷下载 |
| 4 | 竞品视频未自动转录 | A+B | 🟡 P1 | whisperTranscribe.ts 已创建，但 competitors.ts 抓取后未自动调用。viral hooks 提取需手动触发 |
| 5 | 一稿多发缺少便捷接口 | A | 🟡 P1 | content.ts 有 parentContentId 字段，但无 /content/:id/adapt-for-platform 自动改写为其他平台版本的接口 |
| 6 | 策略生成不自动拉取竞品 | A+B | 🟡 P1 | strategy/generate 依赖 competitor_posts 数据，但不会自动触发竞品抓取。新用户首次使用策略生成时可能数据为空 |
| 7 | 缺少可视化编辑器 | A+B | 🟡 P1 | 所有修改通过 API 调用实现，前端需要自行构建编辑界面 |

四、业务流程优化建议

优化 1: 新增 /schedules/bulk-create 批量排期接口（🔴 P0）

目标: planGenerator 返回的 PlanItem[] 一键转化为定时发布任务
位置: artifacts/api-server/src/routes/schedules.ts

接口设计:

POST /api/schedules/bulk-create
Body: {
  planItems: PlanItem[],       // planGenerator 的输出
  accountId: number,           // 目标授权账号
  startDate: string,           // ISO 日期，planItems 的 dayOffset 基准
  contentOptions?: {           // 可选：是否同时创建 content 草稿
    autoCreateContent: boolean,
    mediaType: "image" | "video" | "text",
  }
}

Response: {
  created: number,             // 成功创建数
  schedules: Schedule[],       // 创建的 schedule 列表
  failed: number,
  errors?: string[],
}

实现逻辑: 1. 验证 accountId 归属当前用户 2. 对每条 PlanItem： - 如 autoCreateContent=true：创建 content 草稿（title/body/tags/imagePrompt） - 创建 schedule（contentId + accountId + scheduledAt = combineDateTime(startDate, dayOffset, time)） 3. 返回创建结果

优化 2: 新增 /content/from-strategy 策略→素材一键流转（🔴 P0）

目标: strategy/generate 返回的策略卡片直接转化为内容草稿
位置: artifacts/api-server/src/routes/content.ts

接口设计:

POST /api/content/from-strategy
Body: {
  strategyId?: number,         // 已有策略 ID
  strategyCard?: StrategyCard, // 或直接传入策略卡片
  accountId?: number,          // 目标账号（可选，XHS 可不传）
  platform: "tiktok"|"instagram"|"facebook"|"xhs",
  mediaType: "image"|"video"|"text",
  autoGenerateMedia: boolean,  // 是否同时调用 AI 生成配图/视频
}

Response: {
  contentId: number,
  title: string,
  body: string,
  tags: string[],
  imageUrls?: string[],        // 如 autoGenerateMedia=true
  videoUrl?: string,
  scheduledAt?: string,        // 策略中的 bestPostingTime
}

优化 3: 新增 /content/:id/export-xhs 小红书打包导出（🔴 P0）

目标: XHS 内容一键导出为可下载的图文包
位置: artifacts/api-server/src/routes/content.ts

接口设计:

GET /api/content/:id/export-xhs
Response: {
  downloadUrl: string,         // 预签名 URL，包含：
                               // - 文案文本文件（标题+正文+标签）
                               // - 图片文件（按顺序编号）
                               // - 发布指南（最佳时间+注意事项）
  expiresAt: string,
}

实现: 使用 ObjectStorageService 打包 ZIP 上传后返回预签名 URL。

优化 4: 竞品视频自动转录接入（🟡 P1）

目标: competitors.ts 抓取 TikTok 视频后自动调用 Whisper 提取 viral hooks
位置: artifacts/api-server/src/routes/competitors.ts

修改点: 在 fetchTikTokUserVideos 后，对每条视频自动调用 transcribeVideoUrl，将转录结果写入 competitorPostsTable 的新增字段 transcript。

优化 5: 新增 /content/:id/adapt-for-platform 一稿多发（🟡 P1）

目标: 将已有内容自动改写为其他平台版本
位置: artifacts/api-server/src/routes/content.ts

接口设计:

POST /api/content/:id/adapt-for-platform
Body: {
  targetPlatform: "tiktok"|"instagram"|"facebook"|"xhs",
  targetAccountId?: number,
}

Response: {
  contentId: number,           // 新创建的内容 ID
  parentContentId: number,     // 原内容 ID
  title: string,
  body: string,
  tags: string[],
  platform: string,
}

优化 6: 策略生成时自动触发竞品抓取（🟡 P1）

目标: strategy/generate 调用时，如该用户该平台的竞品数据为空或过时，自动触发抓取
位置: artifacts/api-server/src/routes/strategy.ts

修改点: 在加载 candidatePosts 前，检查数据新鲜度。如 lastSyncedAt 超过 24h 或无数据，调用对应平台的抓取函数。

五、UX 体验优化建议（模型/功能/交互层面）

5.1 模型层面优化

当前: 文案改写使用 gpt-4o-mini
建议: - 策略生成保持 gpt-5-mini（需要深度推理） - 文案改写可升级至 gpt-4o（更好的创意和语言质量） - 敏感词检测保持 gpt-4o-mini（简单分类任务，成本低） - 添加 temperature 控制：策略生成 temperature=0.5（稳定），文案改写 temperature=0.8（创意）

5.2 “预览→确认→生成”模式统一

当前视频生成的模式很好: 1. /ai/generate-video-plan → 返回 brief（预览，不扣费） 2. 用户确认 → /ai/generate-video → 异步生成（扣费）

建议图片和文案采用相同模式: - /ai/generate-image-plan → 返回图片概念描述（预览，不扣费） - 用户确认 → /ai/generate-image → 实际生成（扣费） - /ai/generate-copy-plan → 返回标题+正文方案（预览，不扣费） - 用户确认 → /ai/generate-copy → 实际生成（扣费）

好处: 减少用户”生成出来的东西不满意但积分已经扣了”的投诉。

5.3 排期表可视化增强

当前: planGenerator 返回纯文本 PlanItem[] 建议: - 返回带 platform emoji 的格式化预览 - 返回每条内容的预计互动量（基于竞品数据的回归预估） - 返回”内容类型分布”（教育/娱乐/促销/互动占比饼图） - 返回”标签云”可视化

5.4 渐进式引导流程

当前问题: 新用户首次使用需要了解：授权→添加竞品→生成策略→生成素材→排期→发布。步骤多且分散。

建议: 实现一个 /wizard 渐进式引导 API：

Step 1: POST /wizard/setup    → 输入 niche + region → 自动完成 onboarding + 竞品推荐
Step 2: POST /wizard/strategy → 确认需求 → 生成策略卡片
Step 3: POST /wizard/content  → 选择素材类型 → 生成文案+图片/视频
Step 4: POST /wizard/schedule → 确认排期 → 生成一周计划 + 批量创建 schedules
Step 5: POST /wizard/confirm  → 最终确认 → 所有任务激活

六、AI 修改指令清单

指令 1（🔴 P0 — 最关键）— 新增批量排期接口

在 artifacts/api-server/src/routes/schedules.ts 中新增 POST /api/schedules/bulk-create 接口。接收参数：planItems: PlanItem[]（来自 planGenerator 的输出）、accountId: number、startDate: string、contentOptions?: { autoCreateContent: boolean, mediaType: "image"|"video"|"text" }。实现逻辑：验证 accountId 归属 → 对每条 PlanItem 调用 combineDateTime 计算 scheduledAt → 如 autoCreateContent=true 先创建 content 草稿 → 创建 schedule → 返回创建统计。使用事务包裹确保原子性。

指令 2（🔴 P0）— 策略→素材一键流转

在 artifacts/api-server/src/routes/content.ts 中新增 POST /api/content/from-strategy 接口。接收 strategyCard 和 platform/mediaType/autoGenerateMedia 参数。实现逻辑：从 strategyCard 提取 title/body/tags/coverPrompt → 创建 content 草稿（status=draft）→ 如 autoGenerateMedia=true 且 coverPrompt 存在，调用 Seedream 生成封面图 → 返回 contentId 和生成的素材。

指令 3（🔴 P0）— 小红书打包导出

在 artifacts/api-server/src/routes/content.ts 中新增 GET /api/content/:id/export-xhs 接口。实现逻辑：加载 content（验证归属）→ 使用 JSZip 打包：文案文本文件（标题+正文+标签+发布指南）、图片文件（从 imageUrls 下载）→ 上传到对象存储 → 返回预签名下载 URL（15分钟有效）。

指令 4（🟡 P1）— 竞品视频自动转录

修改 artifacts/api-server/src/routes/competitors.ts，在 fetchTikTokUserVideos 抓取视频后，对每条视频（duration < 300 秒的）自动调用 transcribeVideoUrl 进行 Whisper 转录。将转录结果存入 competitorPostsTable 的新增字段 transcript。注意：在 DB migration 中先添加 transcript text 字段到 competitor_posts 表。添加并发限制（最多3条同时转录）避免 API 限流。

指令 5（🟡 P1）— 一稿多发接口

在 artifacts/api-server/src/routes/content.ts 中新增 POST /api/content/:id/adapt-for-platform 接口。接收 targetPlatform 和 targetAccountId。实现逻辑：加载原 content → 调用 /ai/rewrite 的内部逻辑（将内容改写为目标平台风格）→ 创建新 content（设置 parentContentId = 原 content.id）→ 返回新 content。

指令 6（🟡 P1）— 策略生成自动触发竞品抓取

修改 artifacts/api-server/src/routes/strategy.ts，在 POST /strategy/generate 中加载 candidatePosts 前，检查该用户该平台的竞品数据新鲜度。如所有 competitorProfiles 的 lastSyncedAt 都超过 24h 或不存在，自动调用对应平台的抓取函数（TikTok→tikhubScraper, FB→metaCompetitorScraper）。使用 Promise.all 并行抓取，设置 30 秒超时。

指令 7（🟡 P1 — UX）— 图片/文案”预览→确认”模式

在 artifacts/api-server/src/routes/ai.ts 中新增： - POST /ai/generate-image-plan — 接收 platform/niche/topic/style，返回图片概念描述+构图建议（预览，不扣费） - POST /ai/generate-copy-plan — 接收 platform/niche/topic，返回 3 套标题+正文方案（预览，不扣费） - 修改现有的 /ai/generate-image 和 /ai/rewrite，在接受确认后执行实际生成（扣费）

七、总结

功能完成度

| 场景 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场景 A (TK/FB/IG 完整闭环) | 75% | 核心功能齐全，但”策略→素材→排期→发布”的数据流存在3个断点 |
| 场景 B (XHS 简化流程) | 70% | 分析+素材+排期齐全，缺少”打包导出”功能 |

3 个必须修复的断点（🔴 P0）

- 排期表→定时发布: planGenerator 输出 PlanItem[] 后无批量创建 schedule 的接口。用户需手动创建 7-14 条，体验极差。

- 策略→素材: StrategyCard 不能直接创建 content 草稿。用户需手动把策略信息填入多个素材生成表单。

- 小红书导出: XHS 内容缺少打包下载功能，客户无法便捷获取图文素材。

是否支撑核心业务场景

结论: 代码能力基本覆盖，但存在关键断点导致用户体验不流畅。当前状态： - 懂技术的用户: 可以通过组合多个 API 完成完整流程 ✅ - 普通用户: 流程太分散，操作步骤过多，需要前端做大量编排 ⚠️

建议: 优先实现 3 个 P0 断点（批量排期 + 策略流转 + XHS 导出），配合前端 wizard 引导流程，可以将完成度提升至 90%+。

报告生成完毕