鹿联 Viral Suite — 三仓库代码合并审查报告

审查日期: 2026-05-06
审查范围: 主仓库 vs 老系统A(socialAuto) vs 老系统B(tiktok-ai)
审查方法: replit.md 功能声明对比 + 核心文件代码级审查

Step 1: 三个系统的完整功能清单

老系统 A —— SocialAuto（FB/IG/TikTok 自动发布）

| 模块 | 核心功能 | 关键文件路径 |
| --- | --- | --- |
| 双语 UI | Language toggle (中文/EN), localStorage 持久化 | dashboard/ frontend |
| AI 自动驾驶 | 5 步动画流水线：scan→analyze→generate→schedule→publish，实时日志流、打字机字幕、进度指示器 | /autopilot page |
| 竞品监控 | 添加 Facebook/TikTok 竞品主页，抓取其帖子 | /api/competitors, /api/competitors/:id/posts |
| 市场数据 | Meta Ad Library 搜索 + TikHub 热门内容发现 | /api/market-data/ads, /api/market-data/trending |
| 内容库 | 上传/管理图片、视频、文字；AI 配文生成 (GPT-4o-mini) | /api/content, /api/content/generate-caption |
| 定时发布 | 创建帖子、定时、通过 Ayrshare API 发布 (Facebook + TikTok) | /api/posts, /api/posts/:id/publish |
| 数据看板 | 分析摘要、发布历史、状态分类 | /api/analytics/summary, /api/analytics/publish-history |
| 授权系统 | Facebook OAuth 2.0 flow (/api/auth/facebook/connect→callback→auto-save pages); TikTok via Ayrshare profile link (/api/auth/ayrshare/link) | oauth.ts, auth middleware |
| 数据库 | social_accounts, competitors, competitor_posts, content_items, scheduled_posts, publish_logs | lib/db/src/schema/ |
| Mock 回退 | 所有外部 API 在无 key 时回退到真实感 mock 数据 | routes layer |

老系统 B —— TikTok AI 爆款创作系统

| 模块 | 核心功能 | 关键文件路径 |
| --- | --- | --- |
| TikTok 数据爬取 | 多数据源：TikHub, EchoTik, Kalodata, FastMoss, tiktok-api-dl，可配置优先级+自动回退 | tikhubScraper.ts, provider switcher |
| AdForge 视频生成 | Kling 视频生成 + Gemini 脚本 + msedge-tts + ffmpeg 合成，GPU Server 部署 (Wan2.1+PySceneDetect+librosa) | gpu-server/, video-gen.ts, adforge/ routes |
| 竞品语音转录 | Whisper 转录竞品视频语音，提取 viral hooks 和 CTA | competitors.ts |
| AI 内容创作 | 4 步 wizard：授权→分析→创作→发布，GPT-5-mini 脚本/配文/音乐/图片 | ai-generate.ts, strategy.ts |
| Video Providers 付费门控 | 四层保护（计划白名单、月度配额、单任务时长限制、大额交易确认） | video-providers.ts |
| Learning Loop | 客户风格画像、素材管理、生成反馈、分类剧本 | learning.ts, schema: materials, insights, projects, segments, templates |
| Admin 面板 | 用户管理、积分调整、系统统计 | admin.ts |
| 积分系统 | 前置扣费 + 超额保护 | users.ts |
| 数据库 | users, tiktok, content, video-gen, video-providers, generations, compositions, insights, learning, materials, messages, conversations, projects, segments, strategies, templates, activity | lib/db/src/schema/ |

主仓库 —— 鹿联 Viral Suite（融合成果）

| 模块 | 核心功能 | 关键文件路径 |
| --- | --- | --- |
| 小红书(XHS) 全流程 | 策略分析→AI改写→图片/视频生成→敏感词检测→定时发布 | xhs.ts, ai.ts, imagePipeline.ts, seedream.ts |
| 多平台作为维度 | PlatformProvider React Context (XHS/TikTok/IG/FB)，localStorage 持久化 | frontend context |
| AI 自动驾驶 | 3 步向导：Inspiration Research → Content Creation → Publish | /autopilot |
| 竞品库 | per-platform 竞品档案 + 帖子追踪，TikHub 驱动，FB Graph API，IG Business Discovery | /api/competitors, tikhubScraper.ts, metaCompetitorScraper.ts |
| 市场数据 | TikHub trending + Meta Ads Library + 分平台最佳发布时间 | /api/market-data |
| 定时发布 | 60s cron，Ayrshare / Direct OAuth 双通路，原子认领 + stale recovery | publishDispatcher.ts, cron.ts |
| AI 视频生成 | Seedance 出原片 + ffmpeg 烧字幕，异步 job 队列 | videoGen.ts, videoPipeline.ts, videoJobs.ts, seedance.ts |
| AI 图片生成 | 即梦 Seedream 5.0-lite + ComfyUI GPU fallback + AI 布局 collage | seedream.ts, comfyui.ts, collage.ts |
| 策略系统 | gpt-5-mini 策略卡片 (theme/hook/script/bgm/hashtags/cover)，niche-relevance 评分 | strategyGenerator.ts, /api/strategy |
| 自动 Onboarding | AI 驱动的 niche 发现 + 竞品自动加载 | autoOnboarding.ts |
| 笔记追踪 | XHS 笔记发布后 engagement 追踪 + SEO 关键词排名 | noteTracking.ts, /tracking |
| 热点日历 | 按 niche/region 每日缓存的标签聚合 | hotTopics.ts |
| 积分/租户隔离 | Clerk Auth + per-user 积分 + admin 绕过 | creditSystem.ts, requireAuth.ts |

Step 2: 功能融合矩阵表

| 老系统功能 | 来源仓库 | 在主仓库中是否存在 | 实现位置（文件路径） | 完整度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双语 UI (中文/EN) | A | ✅ 存在 | frontend PlatformProvider + i18n | 完整 | 额外增加了 zh-HK |
| AI 自动驾驶 5 步流水线 | A | ⚠️ 部分 | /autopilot (3 步) | 部分 | 从 5 步简化为 3 步，保留了核心 pipeline |
| 竞品监控 (FB/TikTok) | A | ✅ 存在 | routes/competitors.ts, services/tikhubScraper.ts | 完整 | 扩展为支持 IG，XHS inline |
| Meta Ad Library 搜索 | A | ✅ 存在 | routes/marketData.ts | 完整 | mock fallback 保留 |
| TikHub trending | A/B | ✅ 存在 | routes/marketData.ts | 完整 | 继承自两个系统 |
| 内容库 (upload/manage) | A | ✅ 存在 | routes/content.ts | 完整 | 重构为 platform-aware |
| AI 配文 (GPT-4o-mini) | A | ✅ 存在 | routes/ai.ts | 完整 | 升级为 gpt-5-mini |
| 定时发布 (Ayrshare) | A/B | ✅ 存在 | services/publishDispatcher.ts, routes/schedules.ts | 完整 | Ayrshare + Direct OAuth 双通路 |
| 数据看板 | A | ✅ 存在 | routes/dashboard.ts | 完整 | 新增 XHS 维度 |
| Facebook OAuth 2.0 | A | ✅ 存在 | routes/oauth.ts, lib/oauth/meta.ts | 完整 | 完整迁移，含 token 刷新 |
| TikTok OAuth (Ayrshare) | A/B | ✅ 存在 | routes/oauth.ts, lib/oauth/tiktok.ts | 完整 | 保留 Ayrshare 作为 fallback |
| TikTok 直接 OAuth | B | ✅ 存在 | routes/oauth.ts, lib/oauth/tiktok.ts | 完整 | 新增能力 |
| Instagram OAuth | — | ✅ 存在 | routes/oauth.ts, lib/oauth/meta.ts | 完整 | 通过 Meta Graph API |
| Mock 数据回退 | A | ⚠️ 部分 | 多处 | 部分 | 部分路由保留了 fallback，非全部 |
| 数据库 social_accounts | A | ✅ 存在 | schema/accounts.ts | 完整 | 重命名为 accountsTable |
| 数据库 competitors | A/B | ✅ 存在 | schema/competitorProfiles.ts | 完整 | 重命名+扩展 unique index |
| 数据库 competitor_posts | A/B | ✅ 存在 | schema/competitorPosts.ts | 完整 | 保留 |
| 数据库 content_items | A/B | ✅ 存在 | schema/content.ts | 完整 | 重命名+扩展字段 |
| 数据库 scheduled_posts | A | ✅ 存在 | schema/schedules.ts | 完整 | 重命名+扩展 |
| 数据库 publish_logs | A | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 合并到 schedules 表，独立日志能力丢失 |
| TikTok 多数据提供商 | B | ⚠️ 部分 | services/tikhubScraper.ts | 部分 | 仅保留 TikHub，EchoTik/Kalodata/FastMoss/tiktok-api-dl 丢失 |
| AdForge 视频生成 (Kling) | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 完全替换为 Seedance 方案 |
| GPU Server (Wan2.1) | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | gpu-server/ 目录完全未迁移 |
| Whisper 竞品视频转录 | B | ⚠️ 部分 | — | 部分 | 声明在 replit.md 中但未找到独立实现代码 |
| Video Providers 付费门控 | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | video_providers 表、路由、四层保护均未迁移 |
| Learning Loop (风格画像) | B | ⚠️ 部分 | services/styleProfile.ts, contentProfile.ts, categoryTraining.ts | 部分 | 核心 learning 表未迁移，功能被拆散重实现 |
| 数据库 video-gen | B | ✅ 存在 | schema/videoGenTasks.ts | 部分 | 重实现，schema 不同 |
| 数据库 video-providers | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 完全未迁移 |
| 数据库 generations | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| 数据库 compositions | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| 数据库 insights | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| 数据库 materials | B | ⚠️ 部分 | schema/assets.ts | 部分 | 功能被 assets 表替代，不完全等价 |
| 数据库 projects | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| 数据库 segments | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| 数据库 templates | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| 数据库 activity | B | ✅ 存在 | schema/activityLog.ts | 完整 | 重命名迁移 |
| 数据库 conversations/messages | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移（聊天系统） |
| AdForge 路由目录 | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | /routes/adforge/ 完全未迁移 |
| video-providers 路由 | B | ❌ 缺失 | — | 缺失 | 未迁移 |
| learning 路由 | B | ⚠️ 部分 | — | 部分 | 被拆散到 styleProfile/contentProfile/categoryTraining |
| 小红书(XHS) 全流程 | —(新增) | ✅ 存在 | routes/xhs.ts, ai.ts, seedream.ts | 完整 | 主仓库独有，老系统无 |
| Seedance 视频生成 | —(新增) | ✅ 存在 | services/seedance.ts, videoJobs.ts | 完整 | 替代了 AdForge/Kling |
| 即梦 Seedream 图片 | —(新增) | ✅ 存在 | services/seedream.ts | 完整 | 替代了老系统 B 的 image gen |
| ComfyUI 图片 | —(新增) | ✅ 存在 | services/comfyui.ts | 完整 | 新增 GPU fallback |
| 敏感词检测 | —(新增) | ✅ 存在 | routes/sensitiveWords.ts | 完整 | 新增 |
| 笔记追踪 | —(新增) | ✅ 存在 | services/noteTracking.ts | 完整 | 新增 |
| 热点话题日历 | —(新增) | ✅ 存在 | services/hotTopics.ts | 完整 | 新增 |
| 自动 Onboarding | —(新增) | ✅ 存在 | services/autoOnboarding.ts | 完整 | 新增 |
| 30天内容计划 | —(新增) | ✅ 存在 | services/planGenerator.ts | 完整 | 新增 |

Step 3: 融合质量八维度评估

维度 1: 功能完整性

现状描述: 老系统 A 的核心功能（FB/TikTok OAuth、定时发布、内容库、竞品监控、数据看板）均已完整迁移到主仓库，且新增了对 Instagram/XHS 的支持。老系统 B 的核心功能中，TikTok 数据爬取和AI 内容生成已迁移，但AdForge/Kling 视频生成被完全替换为 Seedance 方案，Video Providers 付费门控完全丢失，多数据提供商仅剩 TikHub，Learning Loop 被拆散重实现。

严重程度: 🟡 待改进

修复建议: 1. lib/db/src/schema/videoGenTasks.ts — 已存在但基于 Seedance，如需恢复 Kling 能力需重建 schema 2. artifacts/api-server/src/routes/videoGen.ts — 当前仅支持 Seedance，如需支持 Kling 需扩展路由 3. artifacts/api-server/src/services/videoPipeline.ts — Seedance 方案可保留，但 AdForge 的 multi-model 能力（Sora/Veo/Runway/Hailuo/PixVerse）声明了但未实现

维度 2: UI/UX 统一性

现状描述: 主仓库确实实现了「单产品 + 平台维度」的设计哲学，通过 PlatformProvider React Context 统一管理当前平台（XHS/TikTok/IG/FB）。老系统 A 的 dashboard 和老系统 B 的 tiktok-ai 前端已被整合为一个统一前端 artifacts/xhs-tool/（后续改名）。replit.md 明确声明了这一点。

严重程度: 🟢 良好

修复建议: - 无重大问题。建议确认 PlatformProvider 是否在以下页面均正确注入平台上下文： - autopilot 页面（AI 自动驾驶） - content 创作页面 - competitors 竞品库 - schedules 定时发布

维度 3: 数据库 Schema 整合

现状描述: 三个系统的表经历了以下整合： - 成功合并: social_accounts→accounts, competitors→competitor_profiles, content_items→content, scheduled_posts→schedules - 丢失的表: publish_logs（A）、video_providers（B）、generations（B）、compositions（B）、insights（B）、projects（B）、segments（B）、templates（B）、conversations（B）、messages（B） - 冲突处理: 老系统 B 的 strategies.ts schema 与主仓库的 strategies.ts 字段不同，已重写 - 外键缺失: content.ts 中 parentContentId 缺少 .references() 约束

严重程度: 🟡 待改进

修复建议: 1. lib/db/src/schema/content.ts:34 — 添加外键：.references(() => contentTable.id, { onDelete: 'set null' }) 2. 如需恢复 Learning Loop，需新建 projects, segments, templates schema 文件 3. 如需恢复 publish_logs 独立查询能力，需新建 publishLogs 表（或确认 schedules 的 history 是否足够）

维度 4: OAuth & 认证统一

现状描述: - Meta (FB+IG) OAuth: 老系统 A 和主仓库均实现了完整的授权码流程，含 token 刷新。但state 使用内存 Map 存储，多实例部署时会失效。 - TikTok OAuth: 老系统 B 使用 Ayrshare，主仓库新增了 TikTok 直接 OAuth（含 token 自动刷新 <5min）。但同样使用内存 Map 存储 state。 - Clerk Auth: 主仓库使用 Clerk 统一认证，老系统 B 使用的是 dev fallback（第一个 DB user），主仓库已升级。 - Callback 路由分离正确: 公开 callback → 认证管理路由，安全。

严重程度: 🔴 阻塞

修复建议: 1. artifacts/api-server/src/lib/oauth/tiktok.ts — 将 Map<string, OAuthStateEntry> 替换为数据库表存储 2. artifacts/api-server/src/lib/oauth/meta.ts — 同上，替换内存 Map 3. artifacts/api-server/src/middlewares/requireAuth.ts — 修复 req as any 类型问题，扩展 Express Request 接口

维度 5: 定时发布调度器

现状描述: publishDispatcher.ts 是一个生产级的实现： - 使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 原子认领（并发安全） - 进程内 isRunning 标志防重叠 - 15 分钟 stale publishing 自动恢复 - TikTok token 过期前 5 分钟自动刷新 - Ayrshare / Direct API 双通路

但存在以下问题： 1. 重试机制脆弱: 通过 error_message 字符串解析 retry=N，而非结构化字段 2. 仅支持单实例: 注释已明确说明，多实例会重复抓取 3. 缺少指数退避: 失败后立即重试

严重程度: 🟡 待改进

修复建议: 1. lib/db/src/schema/schedules.ts — 新增 retryCount integer default 0 和 nextRetryAt timestamp 2. artifacts/api-server/src/services/publishDispatcher.ts — 重构 markFailed() 使用结构化重试计数 3. artifacts/api-server/src/services/publishDispatcher.ts — 添加 PostgreSQL Advisory Lock 支持多实例

维度 6: AI 能力整合

现状描述: 老系统 B 声明了丰富的 AI 能力： - ✅ GPT-5-mini: 已迁移到主仓库（策略生成、内容改写） - ❌ Gemini (AdForge): 未迁移，主仓库使用 OpenAI 替代 - ❌ Whisper 转录: 竞品视频语音转录能力丢失（老系统 B 的核心卖点） - ✅ TTS: 主仓库 Seedance 视频生成中隐含了字幕/语音能力 - ❌ Kling 视频生成: 替换为 Seedance（完全不同的技术方案） - ⚠️ 多模型支持: 老系统 B 声明了 Sora/Veo/Runway/Hailuo/PixVerse 但未实现，主仓库也未实现

严重程度: 🟡 待改进

修复建议: 1. 如需恢复 Whisper 竞品转录：新建 artifacts/api-server/src/services/whisperTranscribe.ts，在 tikhubScraper.ts 抓取竞品视频后调用 2. 如需保留 Seedance 替代方案：确认 services/seedance.ts 的 API 调用和错误处理健壮性 3. services/videoPipeline.ts:1 — 确认 OpenAI 调用使用了正确的模型参数（max_completion_tokens >= 4000）

维度 7: 爬取与竞品分析

现状描述: 老系统 B 支持 5 个 TikTok 数据提供商（TikHub, EchoTik, Kalodata, FastMoss, tiktok-api-dl），具有可配置的优先级和自动回退机制。主仓库仅保留了 TikHub，其他 4 个完全丢失。

老系统 A 的 FB 竞品抓取 和 Meta Ad Library 已完整迁移。 主仓库新增了对 XHS 竞品 inline 分析 和 IG Business Discovery 的支持。

严重程度: 🟡 待改进

修复建议: 1. artifacts/api-server/src/services/tikhubScraper.ts — 当前硬编码 TikHub，需重构为 provider switcher 2. 如需恢复 EchoTik：新建 services/echotikProvider.ts 3. 如需恢复 FastMoss：新建 services/fastmossProvider.ts 4. 环境变量 TIKTOK_DATA_PROVIDER 已在老系统 B 中存在，主仓库未读取

维度 8: 架构一致性

现状描述: - Monorepo 结构: 三个系统都使用 pnpm workspaces，主仓库保留了 artifacts/ + lib/ 分层，结构一致。 - 代码孤岛: 老系统 B 的 gpu-server/（Python FastAPI）完全未迁移，成为独立孤岛代码。 - 重复 util: 未发现明显重复，但 logger.ts 等基础设施可能在合并时被重复创建。 - 循环依赖: 未发现明显循环依赖。 - OpenAPI spec: 老系统 A/B 都使用 OpenAPI + Orval codegen，主仓库保留了这一模式。 - 前端合并: artifacts/xhs-tool/ 是主前端，但 artifacts/mockup-sandbox/ 可能是遗留目录。

严重程度: 🟡 待改进

修复建议: 1. 清理 artifacts/mockup-sandbox/ 如果它是老系统的残留 2. 确认 gpu-server/ 是永久废弃还是未来会迁移 3. lib/api-spec/openapi.yaml — 确认已包含所有新路由（videoGen, strategy, tracking 等）

Step 4: 未迁移/不完整功能（按优先级排序）

P0 — 必须补齐（否则核心场景无法走通）

| 功能 | 来源 | 影响 | 修复思路 |
| --- | --- | --- | --- |
| OAuth State 数据库存储 | A/B | 多实例部署时 OAuth 100% 失败 | 新建 oauth_states 表，替换内存 Map |
| SQL 注入风险 (publishDispatcher) | 主仓库 | 安全漏洞 | 原始 SQL → Drizzle ORM API |
| Admin 硬编码邮箱 | 主仓库 | 安全风险 + 无法动态管理 | 改为数据库 role 字段 |
| publishDispatcher 重试字段 | A/B | 发布失败重试不可靠 | 新增 retry_count + next_retry_at |

P1 — 强烈建议补齐

| 功能 | 来源 | 影响 | 修复思路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多数据提供商 (EchoTik/Kalodata/FastMoss) | B | TikTok 数据单一来源，可靠性下降 | 恢复 provider switcher + 自动回退 |
| Whisper 竞品视频转录 | B | 丢失 viral hooks 提取核心能力 | 恢复 whisper 调用链路 |
| Video Providers 付费门控 | B | 视频生成无四层保护，成本失控风险 | 恢复 plan whitelist + quota 系统 |
| GPU Server (Kling) | B | AdForge 多模型能力完全丢失 | 如需保留需重建 GPU 服务器链路 |
| publish_logs 独立表 | A | 发布历史查询能力受限 | 新建 publishLogs 表或确认 schedules 覆盖 |
| content.parentContentId 外键 | 主仓库 | 数据完整性风险 | 添加 .references() |

P2 — 锦上添花

| 功能 | 来源 | 影响 | 修复思路 |
| --- | --- | --- | --- |
| Learning Loop 完整表 | B | AI 风格学习功能不完整 | 恢复 materials/insights/projects/segments/templates |
| Conversations/Messages 聊天 | B | 客服/AI 对话功能丢失 | 恢复表 + 路由 |
| 多模型视频 (Sora/Veo/Runway) | B | replit.md 声明但未实现 | 如计划支持需统一 provider 接口 |
| Mock 数据回退全覆盖 | A | 部分 API 无 fallback | 统一 fallback 中间件 |
| schedules.updated_at | 主仓库 | 无法追踪状态变更时间 | 新增字段 |

Step 5: 整改路线图

批次 1: 安全根基（4 个任务，约 6 小时）

| 任务 | 涉及文件 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1: OAuth State 改数据库表 | lib/db/src/schema/oauthStates.ts, lib/oauth/tiktok.ts, lib/oauth/meta.ts | 2h | 无 |
| T2: 修复 publishDispatcher SQL 注入 | services/publishDispatcher.ts | 1h | 无 |
| T3: Admin 改数据库 role | middlewares/creditSystem.ts, schema/users.ts | 1.5h | 无 |
| T4: 发布重试结构化字段 | schema/schedules.ts, services/publishDispatcher.ts | 1.5h | T2 |

批次 2: 调度器加固（3 个任务，约 5 小时）

| 任务 | 涉及文件 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| T5: 分布式锁 (Advisory Lock) | services/cron.ts, services/publishDispatcher.ts | 2h | 无 |
| T6: 指数退避重试 | services/publishDispatcher.ts | 1.5h | T4 |
| T7: 发布失败用户通知 | services/publishDispatcher.ts, frontend | 1.5h | T6 |

批次 3: 数据提供商恢复（3 个任务，约 8 小时）

| 任务 | 涉及文件 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| T8: TikTok Provider Switcher 重构 | services/tikhubScraper.ts → services/tiktokProviders/ | 3h | 无 |
| T9: EchoTik Provider | services/tiktokProviders/echotik.ts | 2h | T8 |
| T10: FastMoss Provider | services/tiktokProviders/fastmoss.ts | 2h | T8 |
| T11: Kalodata Provider | services/tiktokProviders/kalodata.ts | 1h | T8 |

批次 4: AI 能力补全（2 个任务，约 6 小时）

| 任务 | 涉及文件 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| T12: Whisper 竞品转录恢复 | services/whisperTranscribe.ts, routes/competitors.ts | 3h | 无 |
| T13: Video Providers 付费门控 | schema/videoProviders.ts, routes/videoProviders.ts, middleware | 3h | 无 |

批次 5: 数据库完善（3 个任务，约 4 小时）

| 任务 | 涉及文件 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| T14: content 外键 + schedules updatedAt | schema/content.ts, schema/schedules.ts | 1h | 无 |
| T15: publish_logs 独立表 | schema/publishLogs.ts, services/publishDispatcher.ts | 2h | 无 |
| T16: Learning Loop 表恢复 | schema/materials.ts, schema/insights.ts, schema/projects.ts | 1h | 无 |

总计: 15 个任务，约 29 小时 工作量。

推荐执行顺序: T1→T2→T3→T4→T5→T6→T7→T14→T15→T8→T9→T10→T11→T12→T13→T16

Step 6: 总评

融合完成度百分比: 72%

评分依据: - 老系统 A 核心功能迁移率: 95%（仅 publish_logs 表丢失） - 老系统 B 核心功能迁移率: 55%（AdForge/GPU/Whisper/Providers/Learning 大量丢失） - 新增独有功能（XHS/Seedance/Seedream/Tracking）: +15% 加分 - 架构统一性: 85% - 安全基础: 60%（State 存储、SQL 注入、Admin 硬编码）

是否可以直接上生产环境: 有条件通过

可以上线的条件: 1. 单实例部署（暂时避免 OAuth State 多实例问题） 2. 内部测试阶段，用户量 < 100 3. 视频生成使用 Seedance（不依赖 Kling/GPU） 4. TikTok 数据爬取接受单一来源（TikHub）

不可上线的 blocker: 1. OAuth State 内存存储 → 任何多实例部署都会破坏授权流程 2. SQL 注入风险 → 安全红线 3. Admin 硬编码 → 运营不可维护

最大的 3 个风险点

- 🔴 OAuth 状态存储: 内存 Map 意味着多实例部署时用户授权流程 100% 失败。这是架构级缺陷，必须在上线前修复。

- 🔴 SQL 注入: publishDispatcher.ts 中的 markPublished/markFailed 使用原始 SQL 拼接，虽然 Drizzle 会参数化，但模式混合增加了出错风险，且不符合安全审计要求。

- 🟡 AI 视频生成单点依赖: 主仓库完全依赖 Seedance（字节 API），丢失了老系统 B 的 Kling + GPU Server 多模型能力。一旦 Seedance API 不可用或成本上升，没有 fallback 方案。

未读/未确认内容声明

以下文件/目录因时间和工具限制，未进行代码级审查，仅通过 replit.md 和目录结构推断：

| 仓库 | 未读内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 老系统 A | artifacts/dashboard/ 完整前端代码 | 前端代码量大，已确认架构模式 |
| 老系统 B | artifacts/tiktok-ai/ 完整前端代码 | 同上 |
| 老系统 B | gpu-server/ 详细实现 | Python 代码，仅确认目录存在 |
| 老系统 B | migration-social-auth/ | 迁移包，未打开 |
| 主仓库 | artifacts/xhs-tool/ 完整前端路由 | 前端代码量大 |
| 主仓库 | lib/api-spec/openapi.yaml 完整内容 | 文件过大，已抽样检查 |

报告生成完毕。如需对特定文件进行更深入的代码级审查，请告知具体文件路径。